BẢN ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CHI TIẾT & CHECKLIST TRIỂN KHAI CODE

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG & BÁN HÀNG CRM – NAM KHÁNH
(WORK BREAKDOWN STRUCTURE & DEVELOPMENT READY CHECKLIST)

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (SPRINT BREAKDOWN)

Tài liệu này được biên soạn nhằm chuẩn hóa 100% các yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng thành các đầu việc phát triển phần mềm cụ thể. Mỗi chức năng được bóc tách chi tiết thành các tầng: Giao diện (Frontend UI), Xử lý dịch vụ (Backend API), Cơ sở dữ liệu (Database Schema), Quy tắc ràng buộc (Validation & Business Logic), kèm theo Checklist [ ] để lập trình viên và kiểm thử viên theo dõi tiến độ.

1.1. Lộ trình phát triển 6 Sprint (Dependency Matrix)

| Sprint | Giai đoạn (Phase) | Trọng tâm kỹ thuật | Module hoàn thành | Tiêu chuẩn đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Phase 1: Foundation & Auth | Thiết lập DB Schema, RBAC, Core Framework | A.1 Cơ cấu tổ chức, A.2 Người dùng, A.3 Vai trò, A.4 Phân quyền, A.5 Hồ sơ | Đăng nhập, gán quyền, upload file mẫu, cây đơn vị tổ chức |
| Sprint 2 | Phase 2: Master Data & Kho | Cây danh mục hàng hóa, quản lý kho, tính giá | C.1 Tổng quan, C.2 Kho, C.3 Danh mục, C.4 Loại, C.5 Hàng hóa, C.6 NCC, C.7 Báo cáo tồn | CRUD hàng hóa hoàn chỉnh, tính giá vốn bình quân, tự sinh NCC |
| Sprint 3 | Phase 3: Core CRM & Bán hàng | Khách hàng 3-pane, Báo giá, Đơn hàng & trừ kho | B.1 Khách hàng (bàn giao), B.3 Báo giá (in/excel), B.4 Đơn hàng (giao, thanh toán) | Layout chia 3 phần, check trùng MST/SĐT, tính công nợ tự động |
| Sprint 4 | Phase 4: Thu Chi & Dòng tiền | Quản lý phiếu thu, phiếu chi, khóa sửa, duyệt | E.I.1 Danh mục chi, E.I.2 Phiếu chi, E.II.1 Nhóm thu, E.II.2 Phiếu thu, E.III.1 Báo cáo | Khóa sửa 'Đã chi'/'Đã thu', override TGĐ, link phiếu thu -> đơn hàng |
| Sprint 5 | Phase 5: Kế hoạch & Báo cáo KD | Báo cáo đa chiều, chỉ tiêu doanh thu - sản lượng | B.2 Tổng quan KD (Năm/Quý/Tháng), B.5 Báo cáo KD & Công nợ, B.6 Kế hoạch KD | Thống kê theo nhân viên/sản phẩm/khách hàng, Kế hoạch vs Thực tế |
| Sprint 6 | Phase 6: Dashboard & UAT | Trang chủ Real-time, Performance tuning, UAT | F-D1 Dashboard Doanh thu/Sản lượng, F-D2 Dashboard Lợi nhuận, Hoàn thiện UI/UX | Dashboard trang chủ, tối ưu truy vấn, kiểm thử tải và bàn giao |

II. CHECKLIST CHI TIẾT PHÂN HỆ A: HỆ THỐNG & QUẢN TRỊ NỀN TẢNG

Phân hệ này xây dựng nền tảng tài khoản, phân quyền chức năng, cấu trúc tổ chức và kho tài liệu mẫu toàn công ty.

| Mã & Chức năng | Checklist Giao diện (Frontend UI) | Checklist Xử lý Backend & API | Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc (Validation) | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 Cơ cấu tổ chức (Departments Tree) | [ ] Treeview hiển thị cây đơn vị phòng ban [ ] Modal Thêm/Sửa phòng ban [ ] Bảng danh sách: STT, Hình ảnh, Mã, Tên, Địa chỉ, Trực thuộc, Trưởng BP, Chức năng, Trạng thái [ ] Bộ lọc nhanh theo trạng thái | [ ] GET /api/v1/departments (Tree / Flat) [ ] POST /api/v1/departments [ ] PUT /api/v1/departments/:id [ ] DELETE /api/v1/departments/:id [ ] Upload logo/hình ảnh đơn vị | [ ] Mã đơn vị là DUY NHẤT [ ] Chống vòng lặp phân cấp (A con B thì B không được con A) [ ] Trạng thái: Đang hoạt động, Tạm ngừng hoạt động, Ngừng hoạt động [ ] Khi xóa đơn vị: kiểm tra ràng buộc nếu còn người dùng thì chặn xóa | [ ] 0% |
| A.2 Quản lý Người dùng (User Management) | [ ] Bảng DS: STT, Avatar, Mã NV, Họ tên, NS, SĐT, Gmail, Đơn vị, Quản lý, Vai trò, Lương, Phụ cấp, Trạng thái, Ngày vào cty [ ] Form thêm/sửa nhân sự (Card thông tin cá nhân, công việc, lương) [ ] Ẩn/hiện cột nhạy cảm (Lương/Phụ cấp theo quyền) | [ ] GET /api/v1/users (Pagination, Filter, Search) [ ] POST /api/v1/users (Tạo user + gán role) [ ] PUT /api/v1/users/:id [ ] PATCH /api/v1/users/:id/status (Khóa/mở) [ ] Upload Avatar | [ ] Mã người dùng, SĐT, Gmail là DUY NHẤT [ ] Gmail hợp lệ dùng đăng nhập / SSO [ ] Bảo mật trường Lương cơ bản & Phụ cấp (Mã hóa CSDL, chỉ Admin/HR/TGĐ xem) [ ] Trạng thái: Đang làm việc / Ngừng làm việc (khóa login, giữ lịch sử) | [ ] 0% |
| A.3 Danh mục Vai trò (Role Management) | [ ] Bảng DS: STT, Mã vai trò, Tên vai trò, Mô tả, Ngày tạo [ ] Form thêm/sửa Vai trò [ ] Nút điều hướng sang 'Gán quyền cho vai trò' | [ ] GET /api/v1/roles [ ] POST /api/v1/roles [ ] PUT /api/v1/roles/:id [ ] DELETE /api/v1/roles/:id | [ ] Mã vai trò duy nhất (VD: ADMIN, SALES_DIR, SALES, ACCOUNTANT, WAREHOUSE) [ ] Không cho xóa vai trò mặc định của hệ thống [ ] Ngày tạo tự sinh timestamp | [ ] 0% |
| A.4 Phân quyền dữ liệu (RBAC & Data Scope) | [ ] Giao diện Ma trận phân quyền (Matrix Grid): - Dòng: Các chức năng/phân hệ - Cột: Thêm, Xem, Sửa, Xóa [ ] Checkbox chọn quyền real-time [ ] Nút 'Chọn tất cả' / 'Bỏ chọn tất cả' | [ ] GET /api/v1/roles/:id/permissions [ ] PUT /api/v1/roles/:id/permissions [ ] Middleware kiểm tra quyền trước mọi API endpoint (AuthorizeGuard) | [ ] Quyền chức năng: Thêm, Xem, Sửa, Xóa cho từng phân hệ [ ] Data Scope (Phạm vi dữ liệu): - Sales: Chỉ xem khách/đơn hàng mình phụ trách - Trưởng phòng: Xem dữ liệu cả phòng ban - TGĐ/Admin: Toàn quyền toàn công ty | [ ] 0% |
| A.5 Hồ sơ giấy tờ (Templates & Legal Files) | [ ] Tab 1: Hợp đồng mẫu (STT, Ngày tạo, Mã, Tên tài liệu, File tải về, Preview) [ ] Tab 2: Chứng chỉ CO-CQ - Hồ sơ năng lực (STT, Ngày tạo, Mã, Tên, File chứng chỉ, File hồ sơ đính kèm) [ ] Modal Upload file & Quản lý file | [ ] GET /api/v1/documents?type=contract¦cert [ ] POST /api/v1/documents (Multipart upload) [ ] DELETE /api/v1/documents/:id [ ] GET /api/v1/documents/:id/download | [ ] Giới hạn dung lượng file (tối đa 25MB) [ ] Định dạng cho phép: PDF, DOC, DOCX, XLSX, JPG, PNG [ ] Lưu trữ file an toàn (Local Storage hoặc S3/MinIO) có gắn mã băm chống trùng lặp | [ ] 0% |

III. CHECKLIST CHI TIẾT PHÂN HỆ C: KHO & DANH MỤC HÀNG HÓA

Phân hệ quản trị toàn bộ danh mục sản phẩm 3 cấp (Kho -> Danh mục -> Loại -> Hàng hóa), nhà cung cấp và giá vốn.

| Mã & Chức năng | Checklist Giao diện (Frontend UI) | Checklist Xử lý Backend & API | Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc (Validation) | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1 Tổng quan kho (Inventory Dashboard) | [ ] 4 Thẻ KPI trên cùng: - Tổng số lượng sản phẩm - Tổng danh mục sản phẩm - Tổng loại sản phẩm - Tổng giá trị tồn kho [ ] Biểu đồ tồn kho theo danh mục [ ] Bảng tóm tắt: STT, Mã, Tên, Số lượng, Giá trị tồn | [ ] GET /api/v1/inventory/overview (Trả về 4 chỉ số KPI và dữ liệu biểu đồ phân bổ) [ ] Query tối ưu hóa tính toán tổng tồn tức thời | [ ] Giá trị tồn kho = Σ (Số lượng tồn x Giá nhập bình quân) [ ] Cập nhật số liệu real-time khi có đơn hàng giao thành công hoặc phiếu nhập | [ ] 0% |
| C.2 Quản lý Kho vật lý (Warehouse Master) | [ ] Bảng DS Kho: STT, Ảnh, Mã kho, Tên kho, Địa chỉ kho, Đơn vị quản lý, Ngày tạo [ ] Form thêm/sửa Kho [ ] Bộ lọc theo Đơn vị quản lý | [ ] GET /api/v1/warehouses [ ] POST /api/v1/warehouses [ ] PUT /api/v1/warehouses/:id [ ] DELETE /api/v1/warehouses/:id | [ ] Mã kho, Tên kho, Địa chỉ, Đơn vị quản lý là BẮT BUỘC [ ] Đơn vị quản lý liên kết bảng Đơn vị (A.1) [ ] Không cho xóa kho nếu còn danh mục/hàng hóa đang chứa trong kho | [ ] 0% |
| C.3 Danh mục hàng hóa (Product Categories) | [ ] Bảng DS: STT, Ảnh, Mã DM, Tên DM, Thuộc kho, Ngày tạo [ ] Form thêm/sửa Danh mục [ ] Dropdown chọn Thuộc kho | [ ] GET /api/v1/categories?warehouseId= [ ] POST /api/v1/categories [ ] PUT /api/v1/categories/:id [ ] DELETE /api/v1/categories/:id | [ ] Phân loại Cấp 1, trực thuộc 1 Kho vật lý [ ] Mã danh mục là duy nhất toàn hệ thống [ ] Ràng buộc: Không xóa danh mục nếu còn Loại hàng hóa con | [ ] 0% |
| C.4 Loại hàng hóa (Product Types) | [ ] Bảng DS: STT, Ảnh, Mã loại, Tên loại, Thuộc danh mục, Ngày tạo [ ] Form thêm/sửa Loại hàng [ ] Dropdown 2 cấp: Chọn Kho -> Chọn Danh mục | [ ] GET /api/v1/product-types?categoryId= [ ] POST /api/v1/product-types [ ] PUT /api/v1/product-types/:id [ ] DELETE /api/v1/product-types/:id | [ ] Phân loại Cấp 2, trực thuộc 1 Danh mục hàng hóa [ ] Mã loại là duy nhất [ ] Dùng làm chiều phân tích trong Kế hoạch kinh doanh (B.6) và Báo cáo (B.5) | [ ] 0% |
| C.5 Quản lý Hàng hóa (Products / SKU Master) | [ ] Bảng DS: STT, Ảnh, Mã HH, Tên HH, Loại, Danh mục, Kho, ĐVT chính, Giá bán, Thuế VAT [ ] Tùy chọn Ẩn/Hiện cột (Màu sắc, Kích thước Dài-Rộng-Cao, Trọng lượng, Giá nhập) [ ] Form thêm/sửa chi tiết 4 nhóm: - Thông tin cơ bản & ĐVT - Nguồn gốc & Nhà cung cấp - Thông tin giá & Thuế VAT - Thông số kỹ thuật & Mô tả | [ ] GET /api/v1/products (Phân trang, tìm kiếm theo tên, mã, lọc theo kho, danh mục, loại) [ ] POST /api/v1/products (Có transaction tạo tự động NCC) [ ] PUT /api/v1/products/:id [ ] DELETE /api/v1/products/:id [ ] Upload nhiều ảnh sản phẩm | [ ] CƠ CHẾ TỰ ĐỘNG CỰC KỲ QUAN TRỌNG: Khi thêm hàng hóa mới, nếu tên Nhà cung cấp chưa có trong hệ thống -> Tự động thêm vào bảng Nhà cung cấp (C.6) [ ] Thuộc loại, Tên, Mã, ĐVT, Kho là bắt buộc [ ] Đơn vị kích thước: mm, Trọng lượng: kg | [ ] 0% |
| C.6 Danh sách Nhà cung cấp (Suppliers Directory) | [ ] Bảng DS NCC: STT, Tên nhà cung cấp, Địa chỉ, Số điện thoại [ ] Modal xem danh sách các mặt hàng NCC này cung cấp [ ] Hỗ trợ thêm mới hoặc chỉnh sửa trực tiếp NCC | [ ] GET /api/v1/suppliers [ ] POST /api/v1/suppliers [ ] PUT /api/v1/suppliers/:id [ ] GET /api/v1/suppliers/:id/products | [ ] Đồng bộ 2 chiều: Tự động phát sinh khi nhập hàng hóa ở C.5 VÀ cho phép quản trị trực tiếp tại module C.6 [ ] Check trùng lặp Tên nhà cung cấp khi thêm tự động | [ ] 0% |
| C.7 Báo cáo tồn kho (Inventory Reports) | [ ] Bộ chọn 3 chế độ xem (Tabs / Radio): - Theo Danh mục hàng hóa - Theo Loại hàng hóa - Theo Chi tiết hàng hóa [ ] Bảng số liệu: STT, Mã, Tên, ĐVT, Số lượng tồn, Giá nhập bình quân, Giá trị tồn, Tỷ lệ % [ ] Biểu đồ phân bổ giá trị tồn kho (Doughnut chart) [ ] Xuất báo cáo Excel | [ ] GET /api/v1/reports/inventory?group_by=category¦type¦product&warehouseId= [ ] Export Excel endpoint | [ ] Phương pháp tính giá: Giá nhập bình quân gia quyền [ ] Giá trị tồn = Số lượng tồn x Giá nhập bình quân [ ] Tỷ lệ % = Giá trị mục / Tổng giá trị toàn kho | [ ] 0% |

IV. CHECKLIST CHI TIẾT PHÂN HỆ B: KINH DOANH & BÁN HÀNG

Phân hệ lõi (Core CRM) quản lý quan hệ khách hàng, quy trình đàm phán báo giá, lên đơn hàng, bàn giao nhân sự và theo dõi công nợ.

| Mã & Chức năng | Checklist Giao diện (Frontend UI) | Checklist Xử lý Backend & API | Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc (Validation) | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 Quản lý Khách hàng (Customers & Handover) | [ ] Bảng DS Khách hàng: STT, Người quản lý, Mã KH, Tên KH, SĐT, Địa chỉ, MST, Loại KH, Nguồn gốc, Bàn giao, Ghi chú [ ] Cho phép kéo thả đổi thứ tự cột (Reorder columns) [ ] Nút Bàn giao khách hàng (chọn nhân viên nhận) [ ] Modal lịch sử bàn giao (Timeline) [ ] LAYOUT ĐẶC BIỆT CHIA 3 PHẦN KHI CLICK VÀO 1 KHÁCH HÀNG: - Phần 1 (Trái): Thông tin chi tiết KH & Liên hệ - Phần 2 (Giữa): Lịch sử giao dịch (Báo giá & Đơn hàng) - Phần 3 (Phải): Thống kê doanh số, công nợ & Ghi chú | [ ] GET /api/v1/customers (Lọc theo người phụ trách, nguồn, loại) [ ] POST /api/v1/customers (Validate trùng SĐT, MST) [ ] PUT /api/v1/customers/:id [ ] POST /api/v1/customers/:id/handover (Chuyển quyền + log lịch sử) [ ] GET /api/v1/customers/:id/timeline (Lịch sử giao dịch) | [ ] Mã KH: Tự sinh theo mẫu hoặc tự điền [ ] VALIDATE CHECK TRÙNG LẬP: Số điện thoại và Mã số thuế phải kiểm tra trùng ngay khi nhập (real-time check) [ ] Người quản lý: Tự động gán tài khoản tạo [ ] Loại KH: Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Tổ chức, Cá nhân [ ] Nguồn gốc: Tự tìm kiếm, Giới thiệu, MXH, Triển lãm (cho phép CRUD danh mục nguồn) [ ] Lịch sử bàn giao: Ghi vết ai bàn giao, cho ai, ngày giờ, lý do | [ ] 0% |
| B.2 Doanh thu & Sản lượng (Sales Executive Overview) | [ ] Bộ chọn kỳ: Năm này / Quý này / Tháng này [ ] Khối Doanh thu: Số tiền + Biểu đồ cột Doanh thu + Biểu đồ tròn % Danh mục [ ] Bảng DS Khách hàng giao dịch: Tên cty, Người liên hệ, SĐT, Người phụ trách [ ] Khối Giao dịch: Đơn hàng gần nhất, Số lượng đơn hàng, Tổng giá trị giao dịch [ ] Khối Sản lượng: Bảng (STT, Mã DM, Tên DM, SL, Tỷ lệ %) + Biểu đồ tròn | [ ] GET /api/v1/sales-overview?period=year¦quarter¦month [ ] Query tổng hợp doanh số theo thời gian thực [ ] Aggregation pipeline liên kết Orders -> Customers -> Categories | [ ] Doanh thu tính trên các đơn hàng hợp lệ (đã chốt/đã giao) [ ] Bảng khách hàng hiển thị top khách hàng phát sinh đơn trong kỳ [ ] Đơn hàng gần nhất hiển thị ngày giờ và mã đơn cụ thể | [ ] 0% |
| B.3 Quản lý Báo giá (Quotations & Workflow) | [ ] Bảng DS: STT, Ngày, Số báo giá, Người phụ trách, Tên KH, SĐT, Giá trị, Tình trạng [ ] Form lập Báo giá: - Thông tin chung (Khách hàng, Người liên hệ, SĐT, MST, Địa chỉ) - Cho phép tạo nhanh khách hàng mới ngay trên form - Bảng hàng hóa: Chọn sản phẩm, ĐVT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Tổng tiền [ ] Thao tác: In báo giá, Xem mẫu báo giá, Xuất file Excel [ ] POPUP CHI TIẾT KHI CLICK DÒNG: - Thông tin chung (Khách hàng, SĐT, Người phụ trách, Ngày, Số báo giá) - Bảng hàng hóa (STT, Tên, ĐVT, SL, Giá trị, Tổng giá trị) [ ] Nút 'Chuyển thành Đơn hàng' khi Báo giá đã chốt | [ ] GET /api/v1/quotations (Phân trang, lọc trạng thái, ngày) [ ] POST /api/v1/quotations (Lưu master & details) [ ] PUT /api/v1/quotations/:id [ ] PATCH /api/v1/quotations/:id/status [ ] POST /api/v1/quotations/:id/convert-to-order [ ] GET /api/v1/quotations/:id/export-excel [ ] GET /api/v1/quotations/:id/print-pdf | [ ] Số báo giá: Tự sinh định dạng BG-YYYYMM-XXXX duy nhất [ ] Trạng thái workflow: Bản thảo -> Đang đàm phán -> Đã gửi -> Đã chốt [ ] Thành tiền = Số lượng x Đơn giá [ ] Tổng tiền = Thành tiền + (Thành tiền x Thuế suất) [ ] Khuyến nghị bổ sung: Cho phép tạo nhanh Đơn hàng từ Báo giá đã chốt | [ ] 0% |
| B.4 Quản lý Đơn hàng (Orders & Fulfillment) | [ ] Bảng DS: Ngày đặt, Người phụ trách, Số đơn hàng, Tên KH, Tình trạng giao hàng, Tình trạng thanh toán, Giá trị đơn hàng, Thực thu, Còn phải thu, Hóa đơn (cho phép ẩn/hiện cột) [ ] Form tạo Đơn hàng: - Chọn KH (hoặc tạo nhanh) - Địa chỉ giao hàng, Người liên hệ, Ngày đặt, Ngày giao - Bảng chọn Hàng hóa (Mã, Tên, SL, ĐVT, Đơn giá, VAT, Tổng) - Khối trạng thái: Giao hàng, Thanh toán, Thực thu, Hóa đơn [ ] Chức năng Bàn giao đơn hàng & Lịch sử bàn giao [ ] POPUP CHI TIẾT KHI CLICK DÒNG ĐƠN HÀNG (Thông tin chung + Bảng hàng hóa + Tổng giá trị) | [ ] GET /api/v1/orders (Lọc theo trạng thái giao, thanh toán, ngày) [ ] POST /api/v1/orders [ ] PUT /api/v1/orders/:id [ ] PATCH /api/v1/orders/:id/handover [ ] Event Trigger: Cập nhật tồn kho khi đơn chuyển trạng thái giao hàng | [ ] Số đơn hàng tự sinh duy nhất: DH-YYYYMM-XXXX [ ] Tình trạng giao hàng: Chưa giao, Đã giao một phần, Đang giao, Đã giao hàng [ ] Tình trạng thanh toán: Chưa thanh toán, Thanh toán một phần, Đã thanh toán [ ] Hóa đơn: Chưa xuất, Đang xuất, Đã xuất [ ] RÀNG BUỘC CÔNG NỢ TỰ ĐỘNG: Còn phải thu = Giá trị đơn hàng - Thực thu (tuyệt đối không nhập tay) [ ] Trừ kho tự động khi trạng thái giao hàng chuyển sang Đã giao | [ ] 0% |
| B.5 Báo cáo Kinh doanh (Sales & Debt Reports) | [ ] Báo cáo 5.1: Sản lượng & Doanh thu - Bộ lọc theo: Danh mục / Loại hàng hóa / Chi tiết hàng hóa - Tùy chọn lọc theo Nhân viên phụ trách - Bảng: STT, Mã, Tên, Số lượng, Doanh thu, Tỷ lệ % [ ] Báo cáo 5.2: Báo cáo Công nợ - Xem theo: Tổng công nợ / Theo khách hàng / Theo nhân viên - Bảng: STT, Mã, Tên, Tổng giá trị mua sau thuế, Đã trả (Thực thu), Còn Nợ (Còn phải thu) [ ] Biểu đồ trực quan & Xuất Excel | [ ] GET /api/v1/reports/sales-revenue?dimension=category¦type¦product&staffId= [ ] GET /api/v1/reports/debts?dimension=total¦customer¦staff [ ] Xuất file Excel báo cáo | [ ] Tổng giá trị công nợ = Tổng tiền các đơn hàng sau thuế trong kỳ lọc [ ] Đã trả = Tổng tiền thực thu (từ các phiếu thu liên kết) [ ] Còn nợ = Tổng giá trị - Đã trả [ ] Đồng bộ lọc theo kỳ báo cáo (từ ngày... đến ngày...) | [ ] 0% |
| B.6 Kế hoạch kinh doanh (Sales Planning & Targets) | [ ] Form lập kế hoạch: Ngày tháng lập, Mã NV, Tên người lập (tự lấy theo user đăng nhập), Đơn vị phòng ban [ ] Bảng chỉ tiêu: STT, Mã loại hàng, Tên loại hàng, ĐVT, Số lượng kế hoạch, Doanh thu kế hoạch, Tổng cộng [ ] Bảng danh sách kế hoạch đã lập [ ] Báo cáo so sánh Kế hoạch vs Thực tế (Đề xuất thêm) | [ ] GET /api/v1/sales-plans [ ] POST /api/v1/sales-plans [ ] PUT /api/v1/sales-plans/:id [ ] GET /api/v1/sales-plans/compare (So sánh thực đạt) | [ ] Bổ sung trường 'Kỳ kế hoạch' (Tháng/Quý/Năm áp dụng) để phân biệt các kỳ [ ] Tham chiếu Mã loại hàng hóa từ phân hệ Kho (C.4) [ ] Người lập và Đơn vị tự động điền theo thông tin tài khoản đăng nhập | [ ] 0% |

V. CHECKLIST CHI TIẾT PHÂN HỆ E: QUẢN LÝ THU CHI & TÀI CHÍNH

Phân hệ quản lý dòng tiền ra vào, kiểm soát công nợ, quy trình duyệt chi/thu và cơ chế khóa chứng từ bảo mật.

| Mã & Chức năng | Checklist Giao diện (Frontend UI) | Checklist Xử lý Backend & API | Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc (Validation) | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.I.1 Danh mục & Loại chi (Expense Classification) | [ ] Tab 1: Danh mục chi phí (STT, Mã DM, Tên DM, Nội dung) [ ] Tab 2: Loại chi phí (STT, Mã loại, Tên loại, Thuộc danh mục chi phí, Nội dung) [ ] Form CRUD chuẩn | [ ] GET /api/v1/expense-categories [ ] POST /api/v1/expense-categories [ ] GET /api/v1/expense-types [ ] POST /api/v1/expense-types | [ ] Cấu trúc phân loại 2 tầng giúp gom nhóm báo cáo chi [ ] Mã danh mục và Mã loại là duy nhất [ ] Không cho xóa danh mục nếu còn loại chi phí con | [ ] 0% |
| E.I.2 Lập phiếu chi (Payment Vouchers & Approval) | [ ] Bảng DS Phiếu chi: STT, Ngày chi, Số phiếu chi, Người nhận tiền, Địa chỉ, Nội dung chi, Số tiền, File chứng từ, Tình trạng [ ] Form tạo Phiếu chi: Ngày lập, Mã chi phí, Loại chi phí, Người nhận tiền, Địa chỉ, Nội dung, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Số tiền, Upload file chứng từ [ ] Nút Phê duyệt / Từ chối chi (dành cho Quản lý / TGĐ) [ ] Thao tác Xuất file Excel / PDF phiếu chi theo mẫu | [ ] GET /api/v1/payment-vouchers (Phân trang, lọc tình trạng, ngày) [ ] POST /api/v1/payment-vouchers [ ] PUT /api/v1/payment-vouchers/:id [ ] PATCH /api/v1/payment-vouchers/:id/approve [ ] POST /api/v1/payment-vouchers/:id/override-edit (Chỉ TGĐ) [ ] GET /api/v1/payment-vouchers/:id/export-pdf | [ ] Quy trình phê duyệt: Đề nghị chi -> Đã duyệt chi (hoặc Từ chối) -> Đã chi [ ] RÀNG BUỘC BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI: Khi trạng thái = 'Đã chi', hệ thống KHÓA KHÔNG CHO PHÉP SỬA. Chỉ duy nhất tài khoản Tổng giám đốc mới có quyền mở khóa để sửa (và phải lưu vết audit log ai sửa, sửa gì) [ ] Bổ sung trường Người nhận tiền & Địa chỉ vào form nhập | [ ] 0% |
| E.II.1 Nhóm khoản thu (Revenue Categories) | [ ] Bảng DS: STT, Mã khoản thu, Tên khoản thu, Nội dung [ ] Form thêm/sửa Nhóm khoản thu (VD: Thu bán hàng, Thu hoàn ứng, Thu tài chính, Thu khác) | [ ] GET /api/v1/revenue-types [ ] POST /api/v1/revenue-types [ ] PUT /api/v1/revenue-types/:id | [ ] Mã khoản thu duy nhất [ ] Nhóm mặc định hệ thống: THU_BAN_HANG (dùng cho đơn hàng) | [ ] 0% |
| E.II.2 Lập phiếu thu (Receipt Vouchers & AR Link) | [ ] Bảng DS Phiếu thu: STT, Ngày thu, Số phiếu thu, Người nộp tiền, Địa chỉ, Nội dung thu, Số tiền, File chứng từ, Tình trạng [ ] Form tạo Phiếu thu: - Chọn Khách hàng & Chọn Đơn hàng liên kết (nếu thu tiền hàng) - Ngày lập, Nhóm thu, Người nộp, Địa chỉ, Nội dung, Ngày/Số chứng từ, Số tiền, File đính kèm [ ] Nút Duyệt thu / Từ chối thu [ ] Xuất file Excel / PDF phiếu thu theo mẫu | [ ] GET /api/v1/receipt-vouchers [ ] POST /api/v1/receipt-vouchers (Giao dịch tự động cập nhật Thực thu của Đơn hàng) [ ] PATCH /api/v1/receipt-vouchers/:id/approve [ ] POST /api/v1/receipt-vouchers/:id/override-edit (TGĐ) | [ ] LIÊN KẾT TỰ ĐỘNG CÔNG NỢ ĐƠN HÀNG: Khi phiếu thu tiền đơn hàng ở trạng thái 'Đã thu' -> Tự động cộng dồn vào 'Thực thu' của Đơn hàng (B.4) và giảm 'Còn phải thu' [ ] RÀNG BUỘC BẢO MẬT: Khi trạng thái = 'Đã thu', KHÓA SỬA toàn bộ, chỉ Tổng giám đốc mới có quyền mở khóa sửa (kèm audit log) | [ ] 0% |
| E.III.1 Báo cáo thu chi (Cashflow Reports) | [ ] Tab 1: Báo cáo khoản thu - Tổng thu theo trạng thái (Đã thu, Đề nghị) - Tổng thu theo mã khoản thu - Bảng: STT, Mã, Tên khoản thu, Số tiền, Tỷ lệ % - Biểu đồ phân bổ nguồn thu [ ] Tab 2: Báo cáo khoản chi - Tổng chi theo trạng thái & theo mã chi - Bảng: STT, Mã, Tên khoản chi, Số tiền, Tỷ lệ % - Biểu đồ phân bổ chi phí [ ] Đề xuất thêm: Báo cáo dòng tiền ròng (Thu - Chi) | [ ] GET /api/v1/reports/cashflow/receipts [ ] GET /api/v1/reports/cashflow/payments [ ] GET /api/v1/reports/cashflow/net (Dòng tiền ròng) | [ ] Chỉ tính số liệu vào báo cáo thực thu/chi khi phiếu ở trạng thái 'Đã thu' và 'Đã chi' (tránh sai lệch tiền mặt) [ ] Đính chính lỗi văn bản PDF (PDF trang 18 ghi nhầm tiêu đề Báo cáo chi thành Báo cáo thu) | [ ] 0% |

VI. CHECKLIST CHI TIẾT DASHBOARD ĐIỀU HÀNH KINH DOANH (TRANG CHỦ)

Màn hình trung tâm dành cho Ban Giám đốc và Quản lý nắm bắt ngay bức tranh doanh thu, sản lượng và lợi nhuận theo thời gian thực.

| Mã & Chức năng | Checklist Giao diện (Frontend UI) | Checklist Xử lý Backend & API | Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc (Validation) | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-D1 Dashboard Doanh thu & Sản lượng | [ ] 3 Khối thời gian độc lập (Tabs hoặc Cards): - Tổng doanh thu & sản lượng (Luỹ kế toàn bộ) - Doanh thu & sản lượng Năm nay - Doanh thu & sản lượng Tháng này [ ] Biểu đồ tỷ trọng sản lượng & doanh thu theo danh mục (Cột / Tròn) [ ] Bảng số liệu: STT, Mã DM, Tên DM, Sản lượng, Doanh thu, Tỷ lệ % [ ] Dòng Tổng cộng chốt ở chân bảng | [ ] GET /api/v1/dashboard/revenue-volume?period=all¦year¦month [ ] Caching số liệu Dashboard (Redis 5 phút) để tăng tốc tải trang chủ | [ ] Doanh thu tính từ các đơn hàng hợp lệ đã giao / đã xuất hóa đơn [ ] Tỷ lệ % = Doanh thu danh mục / Tổng doanh thu [ ] Hỗ trợ chuyển đổi nhanh mốc thời gian xem | [ ] 0% |
| F-D2 Dashboard Lợi nhuận (Gross Profit) | [ ] 3 Khối thời gian: - Tổng lợi nhuận (Luỹ kế toàn bộ) - Lợi nhuận Năm nay - Lợi nhuận Tháng này [ ] Biểu đồ tỷ trọng lợi nhuận danh mục [ ] Bảng số liệu: STT, Mã DM, Tên DM, Lợi nhuận, Tỷ lệ % [ ] Dòng Tổng cộng chốt cuối bảng [ ] Cảnh báo tô đỏ nếu danh mục bị âm lợi nhuận | [ ] GET /api/v1/reports/profit?period=all¦year¦month [ ] Công thức tính: Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán - Giá vốn hàng xuất | [ ] Giá vốn tính theo phương pháp giá nhập bình quân gia quyền từ phân hệ Kho (C.7) [ ] Cảnh báo rõ ràng nếu bán dưới giá vốn | [ ] 0% |

VII. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUẨN BỊ MIGRATION (18 TABLES)

Danh sách 18 bảng CSDL quan hệ chuẩn hóa (3NF) để đội Backend bắt đầu viết Database Migration / Prisma Schema / TypeORM Entity:

| STT | Tên bảng (Table) | Phân hệ | Khóa chính (PK) | Khóa ngoại chính (FK) | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | departments | A. Hệ thống | id | parent_id -> departments(id) | Cơ cấu tổ chức cây phân cấp phòng ban |
| 2 | roles | A. Hệ thống | id | - | Danh mục vai trò người dùng |
| 3 | users | A. Hệ thống | id | department_id, manager_id -> users(id) | Tài khoản nhân viên, lương, thông tin liên hệ |
| 4 | user_roles | A. Hệ thống | user_id, role_id | user_id, role_id | Bảng trung gian gán vai trò người dùng (N-N) |
| 5 | role_permissions | A. Hệ thống | id | role_id -> roles(id) | Ma trận phân quyền Thêm/Xem/Sửa/Xóa từng module |
| 6 | legal_documents | A. Hệ thống | id | created_by -> users(id) | Hợp đồng mẫu, chứng chỉ CO-CQ, hồ sơ năng lực |
| 7 | warehouses | C. Kho | id | manager_dept_id -> departments(id) | Danh mục kho vật lý |
| 8 | product_categories | C. Kho | id | warehouse_id -> warehouses(id) | Danh mục hàng hóa cấp 1 thuộc kho |
| 9 | product_types | C. Kho | id | category_id -> product_categories(id) | Loại hàng hóa cấp 2 thuộc danh mục |
| 10 | suppliers | C. Kho | id | - | Nhà cung cấp (tự sinh từ hàng hóa hoặc tạo trực tiếp) |
| 11 | products | C. Kho | id | type_id, supplier_id, warehouse_id | Chi tiết sản phẩm, giá nhập, giá bán, thông số kỹ thuật |
| 12 | customers | B. Kinh doanh | id | owner_id -> users(id) | Thông tin khách hàng, MST, SĐT (check trùng lặp) |
| 13 | customer_handovers | B. Kinh doanh | id | customer_id, from_user_id, to_user_id | Lịch sử bàn giao khách hàng |
| 14 | quotations & quotation_items | B. Kinh doanh | id | customer_id, staff_id, product_id | Master & Details Báo giá gửi khách hàng |
| 15 | orders & order_items | B. Kinh doanh | id | customer_id, staff_id, quotation_id | Master & Details Đơn hàng, giao hàng, thanh toán |
| 16 | order_handovers | B. Kinh doanh | id | order_id, from_user_id, to_user_id | Lịch sử bàn giao đơn hàng giữa các nhân viên |
| 17 | sales_plans & plan_items | B. Kinh doanh | id | creator_id, department_id, product_type_id | Kế hoạch kinh doanh theo loại sản phẩm |
| 18 | expense_types & payment_vouchers | E. Thu chi | id | expense_type_id, approver_id | Danh mục chi & Phiếu chi tiền (khóa sửa khi Đã chi) |
| 19 | revenue_types & receipt_vouchers | E. Thu chi | id | revenue_type_id, order_id, approver_id | Nhóm thu & Phiếu thu tiền (liên kết đơn hàng) |

VIII. TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU ĐẦU MỤC (DEFINITION OF DONE - DoD)

Mỗi tính năng trước khi đánh dấu hoàn thành [x] để chuyển sang tính năng tiếp theo phải đáp ứng đủ 6 tiêu chuẩn:

[ ] 1. Database Schema & Migration đã chạy thành công, có tạo index tìm kiếm (Mã KH, SĐT, MST, Số đơn hàng).

[ ] 2. Backend API hoàn thiện đầy đủ validation, xử lý exception, kiểm tra token xác thực và quyền truy cập.

[ ] 3. Frontend UI hiển thị đúng responsive, validate form real-time (báo đỏ khi trùng SĐT/MST hoặc thiếu trường bắt buộc).

[ ] 4. Đã kiểm tra các ràng buộc bảo mật: Khóa sửa chứng từ 'Đã chi'/'Đã thu', bảo mật thông tin lương, tự động tính 'Còn phải thu'.

[ ] 5. Xuất file Excel, PDF và In ấn đúng theo mẫu yêu cầu.

[ ] 6. Đã viết Unit Test hoặc kiểm thử luồng nghiệp vụ không lỗi (Happy Path & Edge Cases).